CAHIER DES CHARGES

PLATEFORME DE GESTION ET DE SUIVI GPS
DES FLOTTES DE VÉHICULES

Spécifications fonctionnelles, métier et techniques
Frontend : Angular  |  Backend : Java / Spring Boot  |  Base : PostgreSQL + PostGIS

Version 1.0 — 19 octobre 2026

Document de référence destiné au cadrage, au développement, aux tests et à la recette.

# Fiche de contrôle du document

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objet | Définir les besoins fonctionnels et techniques d’une plateforme de suivi GPS et de gestion opérationnelle de flotte. |
| Version | 1.0 — base de travail à valider par le commanditaire. |
| Technologies imposées | Angular pour le frontend et Java / Spring Boot pour le backend. |
| Utilisateurs principaux | Administrateur, agent de contrôle, chauffeur ; autres rôles optionnels selon l’organisation. |
| Hypothèses à confirmer | Volume de flotte, marque/protocole des traceurs, fréquence GPS, cartographie, politique de conservation, besoin d’application native. |
| Statut | Cahier des charges initial robuste ; les paramètres matériels et réglementaires doivent être confirmés avant engagement contractuel. |

# Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Périmètre fonctionnel

3. Acteurs et habilitations

4. Processus métier

5. Exigences fonctionnelles détaillées

6. Règles de gestion

7. Architecture technique

8. Intégration des traceurs GPS

9. Modèle de données

10. API et échanges

11. Sécurité et protection des données

12. Exigences non fonctionnelles

13. Interfaces et expérience utilisateur

14. Tests et critères de recette

15. Déploiement, exploitation et sauvegardes

16. Phasage et livrables

17. Risques et décisions à arbitrer

Annexes : statuts, alertes et glossaire

# 1. Contexte et objectifs

L’organisation souhaite disposer d’une plateforme centralisée pour connaître la position de ses véhicules, reconstituer leurs parcours, superviser les missions et fiabiliser les déclarations de départ et d’arrivée. Les véhicules seront équipés de traceurs GPS qui transmettront leurs positions à la plateforme selon les capacités et le protocole du matériel retenu.

## 1.1 Objectifs métier

Visualiser les véhicules sur une carte et connaître l’heure de leur dernière position reçue.

Planifier des missions et affecter un véhicule ainsi qu’un chauffeur.

Permettre au chauffeur de déclarer un départ, une arrivée, une pause et un incident.

Permettre à l’agent de contrôle de superviser les déplacements et de traiter les anomalies.

Fournir à l’administrateur un tableau de bord, des rapports et des outils de gestion.

Comparer les déclarations humaines aux événements observés par le GPS sans altérer les données sources.

Conserver un historique auditable des missions, positions, validations et modifications.

## 1.2 Indicateurs de réussite

Toutes les positions reçues sont horodatées, rattachées à un traceur et contrôlées avant stockage.

Chaque départ et arrivée déclaré est associé à un chauffeur, un véhicule et, si applicable, une mission.

Les rôles et autorisations empêchent l’accès non autorisé aux données de flotte.

Les positions anciennes ou indisponibles sont clairement signalées à l’écran.

Les rapports peuvent être filtrés par période, véhicule, chauffeur, mission et statut.

Les scénarios de recette critiques sont réussis avant la mise en production.

# 2. Périmètre fonctionnel

## 2.1 Inclus dans le périmètre

Authentification, gestion des comptes, rôles et permissions.

Gestion des véhicules, chauffeurs, agents, traceurs et affectations.

Gestion des missions, itinéraires planifiés et statuts opérationnels.

Réception, normalisation et stockage des positions GPS.

Carte de suivi, historique de trajet, détail d’un véhicule et dernière position connue.

Déclarations de départ, d’arrivée, de pause, d’incident et de fin de mission.

Console de contrôle, traitement des alertes et commentaires de suivi.

Dashboard, exports et rapports opérationnels.

Journal d’audit, paramétrage, sauvegarde et supervision technique.

## 2.2 Hors périmètre initial, sauf décision contraire

Commande à distance du véhicule, coupure moteur ou immobilisation à distance.

Reconnaissance faciale ou biométrique du chauffeur.

Gestion complète de la paie, des ressources humaines ou de la comptabilité.

Facturation commerciale de clients externes.

Diagnostic mécanique embarqué via CAN bus/OBD-II, sauf matériel compatible et besoin confirmé.

Optimisation automatique avancée d’itinéraires et prédiction par intelligence artificielle.

## 2.3 Principes de conception

La position GPS et la déclaration du chauffeur sont deux sources distinctes.

Une position GPS ne prouve pas, à elle seule, l’identité du conducteur.

Une absence de signal ne signifie pas que le véhicule est à l’arrêt.

Le système doit distinguer l’heure de l’événement, l’heure d’émission par le traceur et l’heure de réception serveur.

Toute correction d’un événement validé doit être traçable et ne doit pas supprimer l’historique original.

# 3. Acteurs et habilitations

| Rôle | Droits principaux | Restrictions recommandées |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Gestion des utilisateurs, rôles, véhicules, traceurs, missions, paramètres, rapports et journaux. | Accès selon le périmètre organisationnel ; opérations sensibles journalisées. |
| Agent de contrôle | Carte en direct, suivi des véhicules autorisés, missions, alertes, vérification et commentaires. | Ne peut pas créer des comptes administrateurs ni modifier les paramètres critiques. |
| Chauffeur | Consulter ses missions, déclarer départ/arrivée/pause/incident, consulter son historique autorisé. | Accès limité à ses missions et au véhicule qui lui est affecté. |
| Superviseur (optionnel) | Vue consolidée, validation des rapports et supervision des agents. | Droits à définir par l’organisation. |
| Technicien de flotte (optionnel) | Maintenance, disponibilité et informations techniques des véhicules. | Pas d’accès par défaut aux données personnelles non nécessaires. |

## 3.1 Gestion des comptes

Création par un administrateur autorisé ; identifiant unique et coordonnées vérifiées.

Activation, suspension et désactivation réversible d’un compte.

Réinitialisation sécurisée du mot de passe et révocation des sessions.

Politique de mot de passe robuste ; authentification multifacteur recommandée pour les administrateurs.

Chaque requête métier vérifie les permissions côté backend, même si l’interface masque les fonctions interdites.

# 4. Processus métier

## 4.1 Préparation d’une mission

L’administrateur ou un agent habilité crée une mission avec un code unique, un point de départ, une destination, une période prévue et des consignes.

Un véhicule disponible et un chauffeur autorisé sont affectés à la mission.

Le système vérifie les conflits d’affectation, les indisponibilités et les chevauchements de missions.

La mission passe à l’état « Planifiée » puis devient visible dans l’espace chauffeur.

## 4.2 Départ

Le chauffeur ouvre la mission active et confirme son départ.

Le serveur enregistre le type d’événement, l’heure déclarée, l’heure serveur, le compte, le véhicule, la mission et la position du téléphone si autorisée et disponible.

La plateforme vérifie les préconditions et refuse les doubles départs incompatibles.

L’agent de contrôle voit l’événement et peut le vérifier ou signaler un écart.

## 4.3 Suivi en cours de trajet

Le traceur transmet les positions suivant sa fréquence et son protocole.

Le service GPS valide le format, l’identifiant du traceur, les coordonnées, la date et les doublons.

Les positions sont stockées dans l’historique et la dernière position connue est actualisée.

L’interface met à jour la carte et affiche la fraîcheur de la position.

Le moteur d’alertes évalue les règles configurées : retard, vitesse, sortie de zone ou perte de signal.

## 4.4 Arrivée et clôture

Le chauffeur déclare son arrivée ; l’événement est enregistré sans écraser les données GPS.

Le système calcule la durée écoulée et, lorsque les données sont suffisantes, la distance GPS estimée.

L’agent peut valider la mission, demander une correction motivée ou signaler une anomalie.

La mission est clôturée avec un statut et une trace d’audit. Les corrections ultérieures sont historisées.

## 4.5 Mode déconnecté

Si le téléphone perd la connexion, l’interface chauffeur doit pouvoir conserver temporairement les déclarations non envoyées. À la reconnexion, elles sont synchronisées avec l’heure locale de l’événement, l’heure de réception et un identifiant idempotent. L’interface indique clairement qu’une déclaration est en attente de synchronisation. Le navigateur ne doit pas permettre de falsifier silencieusement les heures ou les coordonnées.

# 5. Exigences fonctionnelles détaillées

## 5.1 Authentification et autorisations

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Connexion et déconnexion sécurisées ; gestion de session ou jetons à durée limitée. | Must |
| AUTH-02 | Réinitialisation de mot de passe via un mécanisme vérifié et expirant. | Must |
| AUTH-03 | Autorisation fondée sur les rôles et le périmètre de flotte. | Must |
| AUTH-04 | Suspension de compte, révocation des sessions et journalisation des opérations sensibles. | Must |
| AUTH-05 | MFA pour les comptes administrateurs, si compatible avec le contexte de déploiement. | Should |

## 5.2 Gestion des véhicules

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| VEH-01 | Créer, consulter, modifier, archiver et rechercher un véhicule. | Must |
| VEH-02 | Gérer immatriculation, marque, modèle, type, statut, kilométrage de référence et informations administratives utiles. | Must |
| VEH-03 | Associer un ou plusieurs traceurs dans le temps, avec dates de validité et historique. | Must |
| VEH-04 | Empêcher les associations actives contradictoires d’un même traceur à plusieurs véhicules, sauf cas explicitement supporté. | Must |
| VEH-05 | Consulter les missions, trajets, alertes et événements liés au véhicule. | Must |
| VEH-06 | Gérer l’indisponibilité, la maintenance et les dates d’échéance (assurance, visite, etc.). | Should |

## 5.3 Gestion des chauffeurs

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| DRV-01 | Créer et gérer les profils chauffeurs et leur statut d’activité. | Must |
| DRV-02 | Enregistrer les informations professionnelles nécessaires et, si requis, les dates de validité du permis. | Must |
| DRV-03 | Gérer les affectations chauffeur-véhicule et leur période de validité. | Must |
| DRV-04 | Consulter les missions et événements autorisés du chauffeur. | Must |
| DRV-05 | Alerter sur une échéance documentaire à l’approche de sa date limite. | Should |

## 5.4 Gestion des missions

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| MIS-01 | Créer une mission avec code, libellé, départ, destination, dates prévues, consignes et priorité. | Must |
| MIS-02 | Affecter un véhicule et un chauffeur, avec contrôle des conflits. | Must |
| MIS-03 | Gérer les statuts : brouillon, planifiée, en cours, en pause, terminée, annulée, en anomalie. | Must |
| MIS-04 | Conserver l’historique des changements d’affectation et de statut. | Must |
| MIS-05 | Autoriser une mission sans destination précise lorsque le déplacement est libre ou multi-étapes. | Should |
| MIS-06 | Permettre l’ajout de points de passage et de consignes de mission. | Could |

## 5.5 Collecte et visualisation GPS

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| GPS-01 | Recevoir les messages des traceurs au moyen d’un adaptateur compatible avec leur protocole réel. | Must |
| GPS-02 | Valider l’identifiant du traceur, les coordonnées, l’horodatage, la vitesse et les champs disponibles. | Must |
| GPS-03 | Rejeter ou mettre en quarantaine les messages malformés et journaliser la cause. | Must |
| GPS-04 | Dédupliquer les messages selon les identifiants disponibles ou une clé de déduplication définie. | Must |
| GPS-05 | Afficher la dernière position, la date de réception et l’âge de la position. | Must |
| GPS-06 | Afficher les positions sur une carte, avec filtre par véhicule, statut, chauffeur et période. | Must |
| GPS-07 | Reconstituer un trajet chronologique et distinguer les segments manquants ou incertains. | Must |
| GPS-08 | Afficher les positions tardives sans réécrire l’ordre des événements métier. | Must |
| GPS-09 | Configurer la fréquence d’affichage et les règles de fraîcheur selon le matériel et le réseau. | Should |

## 5.6 Espace chauffeur

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| CH-01 | Afficher les missions attribuées et leur statut. | Must |
| CH-02 | Permettre les actions « Départ », « Arrivée », « Pause », « Reprise » et « Signaler un incident » selon le processus validé. | Must |
| CH-03 | Confirmer l’action avant envoi et afficher un reçu avec heure et statut de synchronisation. | Must |
| CH-04 | Empêcher les doubles soumissions grâce à une clé idempotente. | Must |
| CH-05 | Permettre la saisie d’un commentaire et, si autorisé, de pièces jointes à un incident. | Should |
| CH-06 | Fonctionner sur smartphone, avec une ergonomie adaptée à un usage rapide et accessible. | Must |
| CH-07 | Ne pas encourager la manipulation de l’écran pendant la conduite ; afficher un avertissement d’usage à l’arrêt. | Must |

## 5.7 Console de contrôle

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| CTL-01 | Afficher les véhicules autorisés sur une carte avec leur dernière position et leur fraîcheur. | Must |
| CTL-02 | Filtrer par mission, véhicule, chauffeur, statut, zone et alerte. | Must |
| CTL-03 | Consulter les départs/arrivées et comparer les heures prévues, déclarées et observées. | Must |
| CTL-04 | Créer un commentaire, qualifier une anomalie et enregistrer une décision. | Must |
| CTL-05 | Accuser réception, assigner et clôturer une alerte selon les permissions. | Must |
| CTL-06 | Consulter l’historique sans modifier les données brutes du traceur. | Must |

## 5.8 Alertes et notifications

Perte de signal : aucune position reçue pendant une durée configurable, calculée selon la fréquence attendue du traceur.

Retard : départ ou arrivée dépassant un seuil configuré par rapport au planning.

Sortie de zone : véhicule entrant ou sortant d’une zone géographique paramétrée.

Excès de vitesse : uniquement si la vitesse et les seuils sont fiables et configurés.

Départ non déclaré : mouvement détecté avant l’événement de départ, avec tolérance et niveau de confiance configurables.

Écart de parcours : écart au trajet prévu uniquement si un itinéraire de référence est défini.

Incident chauffeur : panne, accident, contrôle ou autre catégorie définie.

Chaque alerte comporte un type, une gravité, une date, un véhicule, un statut, une source et un historique de traitement.

Les notifications peuvent apparaître dans l’application et, selon le besoin, être transmises par e-mail, SMS ou push. Les notifications externes doivent être paramétrables afin de maîtriser les coûts et éviter les envois répétitifs.

## 5.9 Dashboard et rapports

Indicateurs : véhicules enregistrés, actifs, en circulation, hors ligne, indisponibles et en maintenance.

Indicateurs de missions : planifiées, en cours, terminées, annulées, en retard et en anomalie.

Statistiques par période : nombre de trajets, distance estimée, durée, temps d’arrêt et événements.

Classements filtrables par véhicule et chauffeur, avec règles de calcul explicites.

Exports CSV et XLSX ; PDF pour les rapports formalisés si requis.

Les chiffres affichés doivent préciser la période, le fuseau horaire, les filtres et la méthode de calcul.

Les données manquantes ne doivent pas être présentées comme des zéros certains.

# 6. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Un identifiant de véhicule et un identifiant de traceur doivent être uniques dans leur périmètre respectif. |
| RG-02 | Une mission active ne peut pas être affectée à un véhicule ou un chauffeur déjà engagé dans une mission incompatible, sauf dérogation autorisée et auditée. |
| RG-03 | Le départ ne peut être déclaré que si la mission et les affectations sont dans un état compatible. |
| RG-04 | L’arrivée ne peut clôturer que la mission correspondante ; une arrivée anticipée ou incohérente peut être enregistrée puis signalée selon les règles métier. |
| RG-05 | Les événements de départ/arrivée sont immuables après création ; une correction crée une trace de rectification. |
| RG-06 | Toutes les dates serveur sont enregistrées en UTC ; l’interface les affiche dans le fuseau de l’organisation, configurable. |
| RG-07 | La position la plus récente est déterminée selon le temps de l’événement validé, tout en conservant l’heure de réception. |
| RG-08 | Une position périmée doit être explicitement indiquée et ne doit pas être qualifiée de temps réel. |
| RG-09 | La distance GPS est une estimation ; les filtres de bruit, les trous de signal et les points aberrants doivent être documentés. |
| RG-10 | La vitesse provenant du traceur est privilégiée si elle est disponible et fiable ; les calculs dérivés doivent être identifiés comme tels. |
| RG-11 | Un agent ne peut accéder qu’aux flottes ou périmètres qui lui sont attribués. |
| RG-12 | Toute action sensible, validation, export ou modification de paramètre est journalisée. |
| RG-13 | Les suppressions métier doivent privilégier l’archivage logique afin de préserver l’intégrité historique. |
| RG-14 | Les seuils d’alerte sont configurables et versionnés ; leur modification n’altère pas les alertes historiques. |
| RG-15 | Les messages GPS dupliqués ou reçus en retard ne doivent pas générer des événements métier en double. |

# 7. Architecture technique

## 7.1 Architecture logique recommandée

Pour le lancement, privilégier un monolithe modulaire Spring Boot, accompagné d’un service d’ingestion GPS isolable. Cette approche limite la complexité opérationnelle tout en permettant d’extraire ultérieurement le service GPS si le volume le justifie.

| Couche | Technologie / responsabilité |
| --- | --- |
| Frontend | Angular ; modules fonctionnels, routage, formulaires, guards d’interface, carte et actualisation temps réel. |
| API métier | Java / Spring Boot ; contrôleurs REST, services métier, validation, transactions et gestion des erreurs. |
| Sécurité | Spring Security ; authentification, RBAC, contrôle de périmètre, limitation de débit et audit. |
| Persistance | Spring Data JPA/Hibernate pour les entités métier ; requêtes SQL optimisées pour l’historique GPS. |
| Base relationnelle | PostgreSQL ; intégrité référentielle, transactions et index. |
| Géospatial | PostGIS ; stockage des coordonnées, zones géographiques et requêtes spatiales. |
| Temps réel | WebSocket ou Server-Sent Events pour diffuser les changements aux clients autorisés. |
| Cache / coordination | Redis en option pour cache, dernière position, limitation de débit ou coordination. |
| Ingestion GPS | Adaptateur(s) de protocole du matériel retenu ; validation, normalisation, déduplication et persistance. |
| Infrastructure | Docker, reverse proxy Nginx, TLS, environnement de staging et production, supervision et sauvegardes. |

## 7.2 Organisation du code Spring Boot

auth : authentification, utilisateurs, rôles et permissions.

fleet : véhicules, chauffeurs, traceurs et affectations.

mission : planification, statuts, départs, arrivées et clôture.

tracking : positions, protocoles GPS, trajets et dernière position.

control : alertes, anomalies, validation et suivi opérationnel.

reporting : indicateurs, exports et rapports.

notification : notifications internes et connecteurs externes.

audit : journalisation métier et historique des modifications.

common : gestion des erreurs, horodatage, pagination, validation et conventions.

## 7.3 Organisation Angular

core : authentification, guards, interceptors HTTP, gestion des erreurs et configuration.

shared : composants réutilisables, filtres, tableaux, formulaires et fenêtres de confirmation.

features/dashboard : indicateurs, graphiques et activité récente.

features/map : carte, couches, filtres, détails du véhicule et trajet historique.

features/fleet : véhicules, chauffeurs, traceurs et affectations.

features/missions : planning, création, affectation et suivi.

features/driver : interface mobile simplifiée pour les actions du chauffeur.

features/control : alertes, événements, commentaires et validations.

features/reports : recherche, export et rapports.

features/admin : utilisateurs, rôles, paramètres et journal d’audit.

## 7.4 Environnements

Développement : données fictives, traceurs simulés et tests automatisés.

Recette/staging : configuration proche de la production, tests d’intégration et validation métier.

Production : secrets protégés, accès restreints, TLS, sauvegardes, supervision et procédures de restauration.

Les paramètres propres à chaque environnement doivent être externalisés ; aucun secret ne doit être commité dans Git.

# 8. Intégration des traceurs GPS

## 8.1 Étape préalable obligatoire

Avant de finaliser l’intégration, le fournisseur doit fournir la marque, le modèle, le protocole, la documentation technique, les formats de messages, la méthode d’identification du traceur, les mécanismes d’authentification, les fréquences d’émission, les comportements hors réseau et les possibilités de configuration à distance.

## 8.2 Chaîne de traitement

Réception du message au point d’entrée réseau prévu par le protocole.

Authentification ou validation de l’identité du traceur ; rejet des sources non autorisées.

Décodage du message et conversion dans un format interne normalisé.

Validation des coordonnées, horodatages, vitesse et autres champs disponibles.

Déduplication et gestion des messages hors ordre.

Persistance de la position et mise à jour de la dernière position connue.

Déclenchement des règles d’alerte et publication des mises à jour temps réel.

Métriques techniques : messages reçus, rejetés, retardés, invalides et latence de traitement.

## 8.3 Modèle de position normalisé

| Champ | Description |
| --- | --- |
| trackerId | Identifiant interne du traceur associé au matériel. |
| vehicleId | Véhicule associé au moment de l’événement, si résolu. |
| latitude / longitude | Coordonnées WGS84 validées. |
| eventTime | Date/heure déclarée par le traceur. |
| receivedAt | Date/heure de réception par le serveur. |
| speedKph | Vitesse en km/h si fournie ou calculée, avec indication de la source. |
| heading | Cap en degrés si disponible. |
| altitude | Altitude si disponible. |
| ignition | État du contact si le matériel le fournit. |
| odometer | Kilométrage transmis si disponible et fiable. |
| sourceMessageId | Identifiant source ou clé de déduplication. |
| qualityFlags | Indicateurs de qualité : précision, point tardif, donnée suspecte, etc. |

## 8.4 Résilience GPS

Le système doit tolérer les pertes temporaires de connectivité et les reprises d’envoi du traceur.

Les messages hors ordre sont conservés avec leur horodatage ; ils ne doivent pas remplacer une position plus récente par une position ancienne.

Les coordonnées invalides et vitesses aberrantes sont mises en quarantaine ou marquées, pas silencieusement transformées.

Le système doit exposer un état de santé du connecteur GPS et permettre de diagnostiquer un traceur muet.

La fréquence de transmission et la précision dépendent du matériel, du réseau et de la configuration du fournisseur.

# 9. Modèle de données indicatif

Le modèle ci-dessous constitue une base logique. Les types, contraintes, index et stratégies de partitionnement seront validés avec le volume attendu et les caractéristiques des traceurs.

| Entité | Champs principaux | Relations / remarques |
| --- | --- | --- |
| User | id, full_name, email/phone, password_hash, status, created_at | Compte d’accès ; jamais stocker le mot de passe en clair. |
| Role / Permission | id, code, label | RBAC ; plusieurs rôles ou permissions par utilisateur selon le besoin. |
| DriverProfile | id, user_id, licence_number, licence_expiry, status | Profil chauffeur séparé du compte utilisateur. |
| Vehicle | id, registration_number, make, model, type, status | Immatriculation unique selon le périmètre choisi. |
| Tracker | id, unique_identifier, vendor, model, protocol, status, last_seen_at | Identité matérielle et état de connexion. |
| VehicleTrackerAssignment | id, vehicle_id, tracker_id, valid_from, valid_to | Historique des associations véhicule-traceur. |
| DriverVehicleAssignment | id, driver_id, vehicle_id, valid_from, valid_to | Historique des affectations chauffeur-véhicule. |
| Mission | id, code, status, planned_start, planned_end, origin, destination, created_by | Mission et planning. |
| MissionAssignment | id, mission_id, vehicle_id, driver_id, assigned_at | Affectation et historique des changements. |
| GpsPosition | id, tracker_id, event_time, received_at, geom, speed, heading, source_id, quality_flags | Table volumineuse ; index temporel et spatial, partitionnement à évaluer. |
| TripEvent | id, mission_id, vehicle_id, driver_id, type, event_time, received_at, geom, source, status | Départ, arrivée, pause, reprise, incident ; événements non écrasés. |
| Alert | id, type, severity, vehicle_id, mission_id, occurred_at, status, rule_version | Détection, accusé réception, traitement et clôture. |
| AlertAction | id, alert_id, actor_id, action, comment, created_at | Historique de traitement. |
| Geofence | id, name, geom, rule_type, enabled | Zone géographique et règles d’entrée/sortie. |
| Notification | id, recipient_id, channel, status, sent_at, payload_ref | Suivi des notifications sans stocker inutilement de données sensibles. |
| AuditLog | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, occurred_at, metadata | Journal protégé contre les modifications non autorisées. |

## 9.1 Contraintes et index

Clés étrangères pour garantir les liens métier.

Contraintes d’unicité sur les identifiants matériels et immatriculations dans leur périmètre.

Index sur les dates de mission, statuts, affectations et identifiants de recherche fréquents.

Index GiST sur la géométrie PostGIS ; index temporels sur les positions.

Évaluer le partitionnement temporel de GpsPosition si le volume le justifie.

Ne pas charger toutes les positions historiques sur la carte : limiter la fenêtre et agréger les données anciennes.

Prévoir une politique de purge ou d’archivage conforme à la durée de conservation décidée.

# 10. API et échanges

## 10.1 Principes API

API REST versionnée sous /api/v1.

Format JSON documenté avec OpenAPI/Swagger.

Pagination, tri, filtres et bornes de période pour les listes volumineuses.

Codes HTTP cohérents et format d’erreur uniforme avec code métier, message et identifiant de corrélation.

Validation serveur systématique et contrôles d’autorisation sur chaque ressource.

Clé d’idempotence pour les actions pouvant être rejouées, notamment les événements chauffeur.

Limitation de débit sur l’authentification et les points d’entrée sensibles.

| Méthode et endpoint indicatifs | Fonction |
| --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login | Authentification. |
| GET /api/v1/dashboard/summary | Indicateurs du tableau de bord selon les droits. |
| GET /api/v1/vehicles | Recherche paginée des véhicules. |
| POST /api/v1/vehicles | Création d’un véhicule. |
| GET /api/v1/vehicles/{id}/last-position | Dernière position connue et fraîcheur. |
| GET /api/v1/vehicles/{id}/positions?from=&to= | Historique GPS filtré. |
| GET /api/v1/vehicles/{id}/trips | Trajets calculés ou reconstruits. |
| POST /api/v1/missions | Création d’une mission. |
| POST /api/v1/missions/{id}/assignments | Affectation chauffeur/véhicule. |
| POST /api/v1/missions/{id}/events/departure | Déclaration de départ. |
| POST /api/v1/missions/{id}/events/arrival | Déclaration d’arrivée. |
| POST /api/v1/missions/{id}/events/incident | Déclaration d’incident. |
| GET /api/v1/alerts | Recherche des alertes. |
| PATCH /api/v1/alerts/{id}/status | Traitement d’une alerte. |
| GET /api/v1/reports/missions | Rapport des missions. |
| GET /api/v1/audit-logs | Journal d’audit pour les profils habilités. |

## 10.2 Flux temps réel

La carte peut utiliser WebSocket ou Server-Sent Events. Les messages transmis au navigateur doivent contenir uniquement les champs nécessaires : véhicule, coordonnées, heure de l’événement, heure de réception, fraîcheur et statut. L’abonnement est limité au périmètre autorisé par l’utilisateur. Les reconnexions doivent reprendre l’état à partir de la dernière position connue et éviter les doublons.

## 10.3 Format d’erreur recommandé

Chaque erreur renvoie un code HTTP adapté, un code métier stable, un message lisible, un identifiant de corrélation et, le cas échéant, des erreurs de validation par champ. Les traces internes détaillées ne sont jamais exposées au client.

# 11. Sécurité et protection des données

## 11.1 Mesures techniques

HTTPS/TLS obligatoire pour les interfaces et API en production.

Mots de passe hachés avec un algorithme adapté ; jamais de stockage en clair.

Contrôle d’accès serveur par rôle, ressource et périmètre de flotte.

Protection contre les injections, XSS, CSRF selon le mécanisme d’authentification, brute force et abus d’API.

Secrets stockés dans un gestionnaire de secrets ou des variables protégées, jamais dans le dépôt de code.

Journalisation des actions sensibles sans enregistrer les mots de passe, jetons ou secrets.

Chiffrement des sauvegardes et restriction des accès d’administration.

Mises à jour de dépendances et analyse des vulnérabilités dans le pipeline CI/CD.

Validation stricte des connexions entrantes des traceurs et segmentation réseau du service d’ingestion.

## 11.2 Protection des données de localisation

Définir la finalité de la géolocalisation et informer les chauffeurs selon les obligations applicables.

Limiter la consultation des positions aux personnes ayant un besoin professionnel.

Définir une durée de conservation documentée pour les positions détaillées, les trajets, les alertes et les journaux.

Mettre en place des procédures d’accès, de rectification et de traitement des demandes selon la réglementation applicable.

Éviter de collecter des données personnelles non nécessaires.

Prévoir une politique claire pour les périodes hors service et les véhicules utilisés à titre privé, si applicable.

Faire valider les obligations locales de protection des données et les formalités éventuelles avant la mise en production.

Le dispositif doit respecter les règles applicables dans le pays d’exploitation, notamment les obligations locales relatives aux données personnelles et à la géolocalisation des salariés. Une validation juridique ou auprès de l’autorité compétente est à prévoir.

# 12. Exigences non fonctionnelles

| Domaine | Exigence cible à valider |
| --- | --- |
| Performance carte | Cible initiale : mise à jour visible en moins de 5 secondes après réception serveur pour les utilisateurs connectés, hors délai de transmission du traceur et du réseau. |
| Fraîcheur GPS | Affichage systématique de l’âge de la position ; seuil de fraîcheur configurable selon la fréquence d’émission. |
| Disponibilité | Cible de service à définir contractuellement ; prévoir supervision, redémarrage automatique et procédure de reprise. |
| Capacité | Dimensionnement à confirmer avec le nombre de véhicules, fréquence GPS, taille des messages, utilisateurs simultanés et durée de conservation. |
| Scalabilité | Séparer logiquement l’ingestion GPS, la logique métier et les lectures cartographiques ; indexer et paginer les historiques. |
| Compatibilité | Versions récentes des navigateurs Chrome, Edge, Firefox et Safari ; interface mobile responsive. |
| Accessibilité | Contrastes suffisants, navigation clavier pour les fonctions principales, libellés explicites et messages d’erreur compréhensibles. |
| Maintenabilité | Code modulaire, tests automatisés, documentation API, migrations versionnées et conventions de code. |
| Observabilité | Logs structurés, métriques, health checks, alertes d’exploitation et corrélation des requêtes. |
| Sauvegarde | Objectifs RPO/RTO à définir ; sauvegardes automatiques, chiffrées et tests périodiques de restauration. |
| Traçabilité | Actions sensibles et décisions de contrôle auditées avec acteur, date, cible et motif si nécessaire. |

Les valeurs de performance sont des cibles de cadrage et non des garanties absolues tant que le volume, le matériel GPS, le réseau et l’infrastructure n’ont pas été mesurés en charge.

# 13. Interfaces et expérience utilisateur

## 13.1 Écrans administrateur

Connexion et gestion du profil.

Dashboard général avec filtres de période et de périmètre.

Carte de flotte avec filtres et panneau de détails véhicule.

Gestion des véhicules, traceurs, chauffeurs, agents et utilisateurs.

Planning et gestion des missions.

Centre d’alertes et historique de traitement.

Rapports, exports, paramètres et journal d’audit.

## 13.2 Écrans agent de contrôle

Carte de suivi avec indicateur de fraîcheur et statut GPS.

Liste des missions en cours et missions en retard.

Fiche véhicule : dernière position, trajet, événements et alertes.

Vue de vérification des départs et arrivées.

Traitement des anomalies, commentaires et clôture des alertes.

## 13.3 Écrans chauffeur

Connexion simple et sécurisée.

Liste des missions attribuées et détail de la mission active.

Boutons très visibles pour départ, arrivée, pause, reprise et incident.

Confirmation de l’action et état envoyé/en attente/échec.

Historique limité aux missions autorisées.

Interface adaptée aux petits écrans et utilisation prévue à l’arrêt.

## 13.4 États d’interface obligatoires

Chargement en cours, liste vide, erreur de chargement et action réussie.

Véhicule en ligne, position récente, position ancienne, traceur muet et traceur inconnu.

Mission planifiée, en cours, en pause, terminée, annulée et en anomalie.

Déclaration synchronisée, en attente de synchronisation ou rejetée avec motif.

Alerte nouvelle, prise en charge, en cours de traitement et clôturée.

# 14. Tests et critères de recette

## 14.1 Stratégie de test

Tests unitaires du domaine métier et des validations.

Tests d’intégration API/base de données.

Tests d’intégration GPS à l’aide d’un simulateur puis du matériel réel.

Tests d’autorisation et de séparation des périmètres.

Tests frontend sur les parcours administrateur, agent et chauffeur.

Tests de charge sur l’ingestion GPS, la carte, les historiques et les connexions simultanées.

Tests de sécurité et restauration des sauvegardes.

Recette utilisateur sur un jeu de données représentatif.

## 14.2 Scénarios de recette minimaux

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| REC-01 | Connexion avec un compte actif. | Accès autorisé selon le rôle et le périmètre. |
| REC-02 | Un chauffeur tente de consulter la mission d’un autre chauffeur. | Accès refusé côté backend. |
| REC-03 | Création d’un véhicule et association d’un traceur. | Véhicule et traceur visibles avec association historisée. |
| REC-04 | Réception d’une position GPS valide. | Position enregistrée et dernière position actualisée. |
| REC-05 | Réception d’un message GPS malformé. | Message rejeté ou mis en quarantaine ; erreur mesurable et journalisée. |
| REC-06 | Réception du même message GPS deux fois. | Pas de doublon non maîtrisé dans l’historique métier. |
| REC-07 | Position reçue avec un horodatage ancien. | Historique conservé ; dernière position actuelle non écrasée. |
| REC-08 | Déclaration de départ par le chauffeur. | Événement horodaté, associé à la mission et visible au contrôle. |
| REC-09 | Double clic ou rejeu de la déclaration. | Un seul événement métier grâce à l’idempotence. |
| REC-10 | Perte de réseau du téléphone puis reconnexion. | Événement en attente puis synchronisé sans duplication. |
| REC-11 | Mission avec affectation conflictuelle. | Conflit détecté et refusé ou dérogation auditée. |
| REC-12 | Traceur muet au-delà du seuil. | État ancien/hors ligne et alerte selon la règle configurée. |
| REC-13 | Agent traite une alerte. | Statut et action enregistrés dans l’historique. |
| REC-14 | Export de rapport selon un périmètre restreint. | Seules les données autorisées sont exportées. |
| REC-15 | Restauration d’une sauvegarde. | Procédure documentée et données restaurées dans les objectifs convenus. |

## 14.3 Conditions de mise en production

Aucun défaut bloquant ou critique non accepté formellement.

Tous les scénarios de recette critiques sont validés.

Le matériel GPS retenu est testé sur un véhicule réel et sur un environnement réseau représentatif.

Les comptes, rôles, paramètres, domaines, certificats et sauvegardes sont configurés.

La documentation utilisateur et technique est livrée.

La procédure de retour arrière et le plan de support sont validés.

# 15. Déploiement, exploitation et sauvegardes

## 15.1 Architecture de déploiement de départ

Reverse proxy Nginx avec HTTPS.

Frontend Angular servi en fichiers statiques ou via une distribution adaptée.

Application Spring Boot conteneurisée.

PostgreSQL/PostGIS sur stockage persistant, avec accès réseau restreint.

Port d’ingestion GPS séparé et ouvert uniquement selon le protocole requis.

Redis et broker de messages uniquement si le besoin de charge ou de découplage le justifie.

Environnements de test et de production séparés.

## 15.2 Exploitation

Health checks applicatifs et base de données.

Surveillance CPU, mémoire, espace disque, connexions base, latence API et files d’ingestion.

Alertes d’exploitation sur erreurs répétées, saturation, absence de positions ou échec de sauvegarde.

Rotation des logs et protection contre l’accumulation de données.

Documentation des procédures de redémarrage, restauration, mise à jour et retour arrière.

## 15.3 Sauvegarde et continuité

Sauvegardes régulières de PostgreSQL et tests de restauration.

Sauvegarde des configurations nécessaires, certificats selon politique et fichiers d’export utiles.

Définition explicite des objectifs RPO (perte de données maximale acceptable) et RTO (délai de reprise).

Conservation d’au moins une copie protégée contre la suppression ou compromission du serveur principal.

Plan de reprise testé avant la mise en production.

# 16. Phasage et livrables

| Phase | Travaux | Livrables attendus |
| --- | --- | --- |
| P0 — Cadrage | Confirmer le volume, les rôles, les règles de mission, le matériel GPS, les seuils et la réglementation. | Spécifications validées, matrice des rôles, protocole GPS confirmé. |
| P1 — Conception | Maquettes, modèle de données, architecture, contrats API et plan de tests. | Maquettes, diagrammes, modèle de données, OpenAPI. |
| P2 — Socle | Authentification, utilisateurs, véhicules, chauffeurs, traceurs et référentiels. | Backend et frontend de base, migrations, tests. |
| P3 — GPS | Connecteur, réception, stockage, carte, dernière position et historique. | Ingestion GPS testée avec simulateur et traceur réel. |
| P4 — Missions | Planification, affectations, départs, arrivées et mode déconnecté. | Parcours complet de mission et espace chauffeur. |
| P5 — Contrôle | Alertes, console agent, validation et journal d’audit. | Traitement des anomalies et notifications. |
| P6 — Reporting | Dashboard, indicateurs et exports. | Rapports vérifiés et documentés. |
| P7 — Recette | Tests de charge, sécurité, recette métier et correction des anomalies. | Procès-verbal de recette et liste des réserves. |
| P8 — Mise en service | Déploiement, formation, documentation et période de stabilisation. | Version de production, guides et plan de support. |

## 16.1 Livrables obligatoires

Code source frontend et backend dans un dépôt versionné.

Scripts de migration de base de données et données de démonstration non sensibles.

Documentation API OpenAPI/Swagger.

Documentation d’installation, configuration, déploiement et restauration.

Documentation du protocole GPS réellement intégré et procédure de diagnostic.

Maquettes ou captures des interfaces validées.

Rapport de tests unitaires, intégration, sécurité et charge.

Guide administrateur, guide agent de contrôle et guide chauffeur.

Procès-verbal de recette et liste des anomalies restantes.

Liste des dépendances, versions, licences et secrets à configurer hors du dépôt.

## 16.2 Estimation indicative

À confirmer après cadrage du protocole GPS et du nombre de véhicules : un MVP robuste peut nécessiter environ 8 à 14 semaines pour une petite équipe expérimentée, hors délais d’achat et d’installation des traceurs, validations réglementaires et intégrations fournisseur. Ce délai est une hypothèse de planification, pas un engagement contractuel.

# 17. Risques et décisions à arbitrer

| Sujet | Risque | Décision nécessaire |
| --- | --- | --- |
| Protocole GPS inconnu | Retard ou impossibilité d’intégration directe. | Choisir le matériel et obtenir la documentation du protocole avant de figer l’architecture. |
| Fréquence GPS et volume | Surcharge de la base et coûts d’infrastructure. | Définir fréquence d’émission, nombre de véhicules et durée de conservation. |
| Couverture réseau | Positions retardées et suivi incomplet. | Prévoir stockage embarqué, réémission et affichage de fraîcheur selon le matériel. |
| Qualité des coordonnées | Trajets ou distances erronés. | Définir les contrôles qualité, filtres et règles de calcul. |
| Confusion entre chauffeur et véhicule | Attribution incorrecte d’un événement GPS au conducteur. | Utiliser les affectations et déclarations chauffeur ; ne pas prétendre que le GPS identifie seul le conducteur. |
| Vie privée et réglementation | Collecte excessive ou accès non conforme. | Valider finalités, information, habilitations et conservation. |
| Cartographie et coûts | Limites de quotas ou conditions d’utilisation non respectées. | Choisir le fournisseur cartographique après estimation des usages. |
| Usage mobile | Déclarations impossibles hors réseau ou interface difficile. | Valider PWA/native, fonctionnement hors ligne et règles de synchronisation. |
| Échelle de la flotte | Dégradation des performances à mesure de la croissance. | Effectuer des tests de charge et dimensionner à partir de mesures réelles. |

# Annexe A — Statuts recommandés

| Objet | Statuts indicatifs |
| --- | --- |
| Véhicule | Disponible, en mission, indisponible, en maintenance, archivé. |
| Traceur | Actif, muet, non associé, en maintenance, désactivé. |
| Mission | Brouillon, planifiée, en cours, en pause, terminée, annulée, en anomalie. |
| Événement chauffeur | En attente, synchronisé, accepté, à vérifier, rectifié. |
| Alerte | Nouvelle, prise en charge, en cours, clôturée, ignorée avec motif. |
| Utilisateur | Invité, actif, suspendu, désactivé. |

# Annexe B — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Traceur GPS | Équipement embarqué qui détermine et transmet la position du véhicule. |
| Ingestion GPS | Réception, validation, normalisation et stockage des messages GPS. |
| Fraîcheur | Temps écoulé depuis l’événement GPS ou sa réception, affiché explicitement. |
| Géorepérage | Zone géographique associée à des règles d’entrée ou de sortie. |
| Idempotence | Propriété permettant de rejouer une requête sans créer plusieurs fois le même effet métier. |
| RPO | Perte de données maximale acceptable après incident. |
| RTO | Durée cible maximale pour restaurer le service après incident. |
| RBAC | Contrôle d’accès basé sur les rôles. |
| PostGIS | Extension géospatiale de PostgreSQL. |

# Annexe C — Décisions à confirmer avant développement

☐ Nombre de véhicules au lancement et horizon de croissance.

☐ Marque, modèle et protocole des traceurs GPS ; fournisseur et accès aux données.

☐ Fréquence de transmission et données disponibles : vitesse, contact, odomètre, précision.

☐ Missions planifiées, déplacements libres ou combinaison des deux.

☐ Règles de départ, arrivée, pause, reprise et validation par un agent.

☐ Fonctionnement attendu hors réseau pour les chauffeurs.

☐ Cartographie retenue et budget associé.

☐ Canaux de notification et coûts acceptables.

☐ Durée de conservation des positions et des journaux.

☐ Objectifs de disponibilité, RPO/RTO, nombre d’utilisateurs simultanés et SLA.

☐ Pays d’exploitation, obligations de protection des données et procédure d’information des chauffeurs.